NÁVRH - ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

- ZMLUVNÉ  STRANY

  - Objednávateľ : 	Mesto Prievidza

Podateľňa: Mestský úrad

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :	JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Štefan Bača, vedúci odboru územného plánovania,	stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ

IČO :                                      	00 318 442

DIČ :                                      	2021162814

Bankové spojenie :	VÚB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626-382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

  - Zhotoviteľ :	.............................................

.............................................

.............................................

Zastúpený : 	.............................................

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných :	.............................................

b) technických :	.............................................

Bankové spojenie :		.............................................

číslo účtu : ...........................

IBAN : ..................................

IČO :                                     		.............................................

DIČ :                            		………………………………..

Zapísaný :  		..................................................................................................

- FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

2.1. Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 117 postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta PL č. 1/2017 na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.

PREDMET ZMLUVY

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej dokumentácie – architektonický návrh (3 varianty riešenia) a následne dopracovanie projektu pre realizáciu stavby „Vstupná brána do Lesoparku“ podľa výzvy a predloženej ponuky. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo.

Vstup bude riešený ako výtvarne a architektonicky výrazný, nápaditý prvok vhodne začlenený do okolitého prostredia. Stvárnenie a proporcie sú na uvážení autora. Prevedenie by malo byť z prírodných materiálov, prípadne je možná ich kombinácia s kovom. Obsahovať má  informačný nápis „LESOPARK“. Predpokladá sa tvar otvoreného vstupného portálu (rám, 2 stĺpy), ale môže byť navrhnutý aj ako samostatný stĺp.  Konštrukcia musí byť stabilná a pevne ukotvená do terénu.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania      dohodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky  platné  normy  STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť            v termíne dohodnutom ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu:

a) architektonický návrh v troch variantoch

b) dopracovanie vybraného návrhu na projekt pre realizáciu stavby

c) zameranie existujúceho stavu (polohopis, výškopis) s podrobnosťou a rozsahom potrebným 	pre daný stupeň projektovej dokumentácie

d) položkový rozpočet a zadanie s výkazom výmer,

e) zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie pred ukončením konzultovať s objednávateľom.

f) projekt bude vypracovaný v rozsahu projektu pre realizáciu stavby v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA

3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

- TERMÍNY PLNENIA :

- Termín začiatku vykonávania projektových prác: najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy.

Termín ukončenia a odovzdania architektonických návrhov: najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Termín ukončenia a odovzdania projektu pre realizáciu stavby: najneskôr do 30 dní od odsúhlasenia a vybratia návrhu objednávateľom.

- CENA

  - Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov vo výške :

Cena celkom v rozsahu podľa bodu 3.1. a 3.3. tejto

zmluvy:

Cena bez DPH 	............ €

DPH 20%  	............ €

Cena s DPH    	............ €

Slovom: .................................................. eur

Cena celkom za architektonický návrh:

Cena bez DPH 	............ €

DPH 20%  	............ €

Cena s DPH    	............ €

Slovom: .................................................. eur

Cena celkom za projekt pre realizáciu stavby:

Cena bez DPH 	............ €

DPH 20%  	............ €

Cena s DPH    	............ €

Slovom: .................................................. eur

Kalkulácia cien tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo – príloha č.1.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena je maximálna cena za vypracovanie architektonického návrhu a projektu pre realizáciu stavby a zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dozoru uvedeného diela.

  - Cenu diela je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac.	Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo  odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.

  - Projektová dokumentácia stavby bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi:

  - architektonický návrh - požadujeme dodať (grafickú a textovú časť) v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme vo formáte A4 a 1x v elektronickej forme na CD nosiči

  - projekt pre realizáciu stavby - v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach, 2x na v elektronickej forme na CD nosiči.

- PLATOBNÉ PODMIENKY

- Cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní architektonického návrhu a projektu pre realizáciu stavby objednávateľovi.

- Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

- číslo zmluvy

- číslo faktúry

- deň odoslania a splatnosti faktúry

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- označenie služby

- celkovú fakturovanú sumu

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

- kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác, resp. výkonu autorského dozoru

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

- Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.

- Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

- PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

  - Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.

- ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na             dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie. Finančné rozdiely z nezapracovaných dodávok a prác vo výkaze výmer, jednoznačne vyplývajúcich z textovej a grafickej časti projektovej dokumentácii, budú riešené na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

- ZMLUVNÉ POKUTY

- V zmysle čl. 4. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu:

- architektonický návrh: najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,

- projekt pre realizáciu stavby: najneskôr do 30 dní od odsúhlasenia a vybratia návrhu objednávateľom.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy.

- Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

- Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

- V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.

- SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA

10.1. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne.

- ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

- dohodou

- odstúpením od zmluvy.

  - Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.

  - Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

- nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5.

- omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 30 dní

- nedodržanie termínu na odstránenie vád diela

- porušenie bodu 3.2. tejto zmluvy.

  - V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

  - Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

  - Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

  - Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  - Ostatné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.

  - Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku odsúhlaseného a podpísaného zmluvnými stranami.

  - Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých  zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou.

  - Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa .......................                                    	V Prievidzi dňa ...........................

..................................................................		.................................................................

JUDr. Katarína Macháčková		meno

primátorka mesta 		funkcia