NÁVRH  ZMLUVY  O  DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

- ZMLUVNÉ  STRANY

  - Objednávateľ : 	Mesto Prievidza

Podateľňa: Mestský úrad

Námestie slobody 14

971 01  Prievidza

Štatutárny orgán :		JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Štefan Bača, vedúci odboru územného 	plánovania,	stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia Ms

IČO :                                     		318 442

DIČ :                                     	2021162814

Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 4005703897/7500

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897

  - Zhotoviteľ :	…………………………

………………………...

………………………...

Zastúpený : 		………………………...

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných :		………………………...

b) technických :		………………………...

Bankové spojenie :		………………………...

číslo účtu : ……………

IBAN : ………………..

IČO :                                     	………………………...

IČ DPH :                            		………………………...

Zapísaný :  		………………………...

- FORMA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA

  - Zmluva o dielo ( ďalej len zmluva) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta č. 02/2019 na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.

- PREDMET  ZMLUVY

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dozoru stavby „Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka – výmena vnútorných a vonkajších rozvodov“ podľa výzvy, súťažných podkladov a predloženej ponuky. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania      	dohodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky  platné  normy  STN, EN, ON, TP a platné vyhlášky. Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, resp. ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, ktorá bude riešiť:

Architektonicko – stavebné riešenie

- stavebné úpravy vyvolané výmenou rozvodov ZTI, vykurovania, elektroinštalácie a vzduchotechniky,

- stavebné úpravy požadované objednávateľom, napr. domurovanie otvorov; kompletná výmena nášľapnej vrstvy vo vnútorných priestoroch vrátane soklov; celoplošné odstránenie starých a nanesenie nových omietok; výmena oceľových zárubní; odstránenie murovaného sprchovacieho kúta; odstránenie prebytočného priestoru stúpačky; zníženie priečky medzi priestorom WC detí a umyvárňou detí; kapotáž rozvodov bez obmedzenia otvorov; výmena krytov na radiátoroch; sieťky proti hmyzu v triedach; kovové mreže na oknách kuchyne; SO 03 Hospodársky pavilón – výmena obkladov v kuchyni a v skladoch, atď.,

Zdravotechnika

- kompletná výmena vnútorných rozvodov vody, kompletná výmena vnútorných a vonkajších rozvodov kanalizácie,

- odstránenie viditeľných pôvodných rozvodov,

- výmena, doplnenie a odstránenie zariaďovacích predmetov v hospodárskej budove,

Vykurovanie

- kompletná výmena vnútorných a vonkajších rozvodov, výmena vykurovacích telies (termostatické ventily a hlavice), návrh čerpadla vo výmenníkovej stanici s frekvenčným meničom,

- inštalácia technológie odpočtu a regulácie (diaľkové odpočty),

- meranie a regulácia celého systému (výmenníková stanica, čerpadlá, ventily, radiace jednotky) – celkové vyregulovanie vnútorných rozvodov vrátane výmenníkovej stanice,

Vzduchotechnika

- návrh digestora a odsávača pár do steny,

- výmena pôvodných vnútorných a vonkajších mriežok (odťahových),

- návrh odťahového ventilátora,

Elektroinštalácia

- prispôsobiť elektrické prenosné zariadenia (el. kotly, el. rúry, el. panvice, ...) novej elektroinštalácii + revízia prenosných elektrospotrebičov po ich znovupripojení,

- doplnenie elektrospotrebičov v hospodárskej budove,

- doplnenie zásuviek v triedach a v hospodárskej budove - zásuvka na 380V,

- prehodnotenie navrhnutého ističa v PD (08-2015,02-03/2017) a jeho zosúladenie s čerpadlom a technológiami vo výmenníkovej stanici,

Oplotenie

- výmena oplotenia vrátane opravy plotových múrikov,

Položkovitý rozpočet stavby a zadanie stavby s výkazom výmer

- s podrobnosťou projektu pre realizáciu stavby.

Pre spracovanie projektovej dokumentácie si zhotoviteľ zabezpečí:

- zameranie existujúceho stavu (polohopis, výškopis) s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektovej dokumentácie,

- vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná :

- podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA (projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu),

- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (Stavebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,

- v súlade s príslušnými STN, EN, ON, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu a s ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a pod.),

- v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza (zákazka č. 08-2015, dátum spracovania: august 2015 a 02-03/2017)“.

- Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie pred ukončením konzultovať s objednávateľom.

- Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. na základe požiadavky a výzvy objednávateľa. Každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

- Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

- Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou,

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby,

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením,

- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby,

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, tak navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer pokiaľ sa nejedná o naviac práce. Ak zistené skutočnosti nemohol zhotoviteľ predvídať alebo nemal dostatočné podklady v takom prípade sa jedná o naviac práce.

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,

- na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

- TERMÍNY  PLNENIA :

- Začiatok vykonávania projektových prác: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ukončenie a odovzdanie projektových prác :  do 70 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

4.2. 	Čas výkonu autorského dozoru 	: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi

- CENA

  - Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších predpisov vo výške :

Cena za projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu podľa bodu 3.3. tejto zmluvy:

.................... eur – cena bez DPH

.................... eur – 20%  DPH

.................... eur – cena s DPH

Slovom: ...................................................................................	 eur.

Cena za výkon autorského dozoru počas realizácie stavby v rozsahu podľa bodu 3.7. tejto zmluvy :

.................... eur – cena bez DPH

.................... eur – 20%  DPH

.................... eur – cena s DPH

Slovom: ...................................................................................	 eur.

Kalkulácia cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a za výkon autorského dozoru zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dozoru uvedeného diela.

  - Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný 	oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ak dôjde pri vykonávaní diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela vyplývajúcich z dodatočných požiadaviek objednávateľa, alebo k zmene DPH bude na vykonanie týchto zmien uzatvorený dodatok k zmluve s tým, že cena prác naviac bude zostavená kalkuláciou cien na základe skutočne vykonaných prác a ohodnotených cenami predloženými v ponuke. V prípade prác, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prác vykonaných zhotoviteľom spracovaná kalkulácia jednotlivých prác s využitím cenníkov platných v dobe vykonávania prác. Práce naviac budú voprad prekonzultované a odsúhlasené objednávateľom.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované 	objednávateľom  nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. 	Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného 	dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. 	Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.

  - Projektová dokumentácia bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi 6x v písomnej (tlačenej) formy a 2x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch. Výkaz výmer (zadanie) a rozpočet stavby bude odovzdaný objednávateľovi 2x v písomnej (tlačenej) formy a 2x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch.

- PLATOBNÉ  PODMIENKY

- Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácii.

- Cenu za výkon autorského dozoru uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.

- Faktúra bude obsahovať tieto údaje :

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel

- číslo zmluvy

- číslo faktúry

- deň odoslania a splatnosti faktúry

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť

- označenie služby

- celkovú fakturovanú sumu

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

- kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác.

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,             objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

- Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne          objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota             splatnosti od doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry.

- Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

- PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu             nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich              informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu autorského dozoru.

  - Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dozoru podľa bodu 3.6. s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dozoru dosiahnutý a ktorý mu je známy.

  - Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas.

- ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na             dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dozor bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí.

  - Zhotoviteľ pri výkone autorského dozoru podnikne všetky kroky k zaisteniu toho, aby predmet diela mal vlastnosti stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady dotknutých častí diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.

  - Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých                od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

  - Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu.

Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie. Finančné rozdiely z nezapracovaných dodávok a prác vo výkaze výmer, jednoznačne vyplývajúcich z textovej a grafickej časti projektovej dokumentácii, budú riešené na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

- ZMLUVNÉ  POKUTY

- V zmysle čl. 4. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu najneskôr do 70 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy. Bezodkladnosť sa pre účely tejto zmluvy myslí do jedného týždňa od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.

- Objednávateľ má právo sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 20 eur jednotlivo za :

- za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa – autorského dozoru na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred,

- za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa – autorského dozoru na odovzdaní a prevzatí stavby, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred,

- za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa – autorského dozoru na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, za každý deň, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred konaním operatívneho a kontrolného dňa,

- za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej dokumentácie.

- Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.

- Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

- V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy,    objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 10 eur z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie.

- SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA

- V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne.

- ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

- dohodou,

- odstúpením od zmluvy.

  - Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.

  - Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

- nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5.,

- omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 30 dní,

- nedodržanie termínu na odstránenie vád diela,

- porušenie bodu 3.2. tejto zmluvy.

  - V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie          zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej          lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

  - Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy          druhej zmluvnej strane.

  - Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

  - Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením                zmluvy.

- ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

- Ostatné vzťahy  vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.

- Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku                 odsúhlaseného a podpísaného oboma stranami.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  oprávnenými zástupcami oboch                  zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim                 po dni jej zverejnenia povinnou osobou.

- Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

V Prievidzi dňa ...................... 		   V Prievidzi dňa ......................

Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:

............................................................		..................................................

JUDr. Katarína  M a c h á č k o v á		meno, priezvisko

primátorka 		konateľ